附件3：

标准化菜市场示范工程验收指南

（试行）

中华人民共和国商务部　编制

二〇一一年七月

一、验收流程

报送商务部

地方商务主管部门现场验收

商务部监督检查

地方商务主管部门受理申请

合格

文件不合格，修改补充

企业自评合格后，提出申请

终止验收

终止验收

无法列入评审范围

不符合标准化菜市场要求

合格

验证整改结果

公示

二、验收步骤

（一）项目自评。

示范工程承办单位在项目建设竣工后，应首先对项目建成情况进行评估，按照验收评分细则自评打分。总投资200万元以上（含200万元）的项目必须由具有合法资质的会计师事务所对资金使用情况进行专项审计。

（二）提出验收申请。

承办单位根据自评和审计结果向所在地商务主管部门提出验收申请，申请时应提交申请表（见附表1）和申报材料一套（见附表2），并加盖公章。

（三）商务主管部门审核申请材料。

地方商务主管部门应对项目承办单位上报的申请材料进行初审，初审的主要内容包括：

1.申报材料应包括附表2所列全部文件和资料，如不齐全，可要求企业在规定的时间内补充。材料无法补充齐全的企业，视同自动放弃申请，该菜市场不宜列入标准化菜市场的验收评审范围。

2.申报材料无法证明其满足相关的城市规划、土地使用规划、商业网点规划、卫生、消防、城管等其它部门规定的，该菜市场不宜列入标准化菜市场的评审验收范围。

3.申报材料中表明新建菜市场的经营面积小于600平方米的，改造菜市场经营面积小于400平方米的，不应列入标准化菜市场的验收评审范围。

4.申请验收的菜市场须有不少于90%的摊位投入运营，且蔬菜等农副产品经营区已全部开始经营。

5.自评不满足标准化菜市场要求的，不应列入标准化菜市场的验收评审范围。

（四）商务主管部门进行现场验收。

对通过受理的申请单位，省级商务主管部门会同财政部门应负责组织对申请单位进行现场验收。经省级商务主管部门委托，可由市区级商务主管部门进行现场验收，省级商务主管部门应监督检查，确保现场验收工作的规范性。

1．组建验收小组。

验收小组人数应不少于3名，验收小组成员应由商务、财政等相关部门、行业协会、其他菜市场企业代表和财务专家、工程造价专家等相关人员组成。验收人员应先经过培训，熟悉《菜市场设置与管理规范》和标准化菜市场评分细则（见附表3）。

2．现场评审。

（1）召开验收会议。

验收小组就验收的依据、目的和可能的结果向企业进行必要的说明，申请单位应综述达标过程，验收小组成员就相关问题提问。

（2）验收小组对申请单位进行标准化菜市场现场验收。

验收小组对申请材料的真实性进行现场核实，核对购置设备、材料和建设改造工程清单内容，核查项目资金使用和财务审计情况，通过电话或互联网核对发票的真实性；对申请单位是否符合标准化菜市场的要求进行审核，主要评审的内容包括建筑设计、设备设施、卫生状况、经营管理等方面进行检查。评审组应根据评分细则打分。

（3）召开现场验收总结会。

验收小组人员集中对验收工作进行总结，对验收中出现的问题进行汇总，并编制标准化菜市场现场验收报告（见附表4）。

（五）商务主管部门验收整改结果。

针对现场验收中提出的问题，申请单位应进行认真的整改，并按验收小组的要求在规定时间上报整改结果。

商务主管部门按评审结论的要求，对整改情况进行书面或现场验收，并提出整改情况验收报告（见附表5）。

（六）公示。

省级商务主管部门应将经验收合格的标准化菜市场进行公示。

（七）资金拨付。

对于公示无异议的，由省级商务主管部门确认为标准化菜市场示范，由省级财政部门拨付资金。资金被拨付单位必须是项目承办单位。

（八）报商务部、财政部备案。

省级商务主管部门应将经验收合格、公示期内无异议的标准化菜市场以公函的形式向商务部、财政部备案。备案资料应包括标准化菜　市场项目汇总表和补助资金拨付情况。项目验收材料由省级商务主管部门留存备查。

（九）商务部监督检查。

商务部和财政部在项目实施期间，将组织专家对试点省市菜市场的改造工作进行督导检查，检查内容包括菜市场验收过程的留存资料，并对示范菜市场进行现场抽查，抽查的程序为本指南现场验收的内容。

标准化菜市场示范工程验收申请表

附表1

| 第一项：菜市场基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜市场名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开业时间 |  |  |  |  |  |
| 经营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营单位性质 |  | 国有企业（ ），集体企业（ ），私营企业（ ），股份公司（ ），有限责任公司（ ），外商投资公司（ ） 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 注册资金 （万元） |  |  |  | 新/改建 |  |  |  |  |  |  | 新建或改建时间 |  |  |  |
| 摊 位 数 （个） |  |  |  | 营业面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  | 农副产品 经营面积 （平方米） |  |  |  |
| 管理人员数量（个） |  |  |  | 年交易量 （万公斤） |  |  |  |  |  |  | 年销售额（万元） |  |  |  |
| 年利润总额（万元） |  |  |  | 服务半径 （米） |  |  |  |  |  |  | 服务人口 （个人） |  |  |  |
| 第二项：建设改造投资情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 投资额（万元） |  |  | 项 目 |  |  |  |  |  |  | 投资额（万元） |  |
| 建筑物内外装修改造 |  |  |  |  |  | 安全监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部经营储藏设施 |  |  |  |  |  | 电路、照明、上下水、换气通风等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验检测中心 |  |  |  |  |  | 其它（注明内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息中心 |  |  |  |  |  | 投资总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三项：建设改造效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增营业面积（平方米） |  |  |  | 新增摊位数（个） |  |  |  |  |  |  | 新增年交易量（万公斤） |  |  |  |
| 新增市场销售辐射区域 |  |  |  |  |  |  | 新增主要服务功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单 位意见 | 本菜市场经自查，满足标准化菜市场的基本要求，特申请评定为标准化菜市场；所提供的文件和资料真实有效；政府如提供财政补助资金，将主要用于市场营业设施和公共服务设施的建设和改造；愿意在应急时期配合政府有关部门积极履行社会责任，适当降低摊位费，为农民免费提供经销摊位，协助解决“买难、卖难”等问题；愿意接受有关部门的检查、监督，如有违法违纪行为，将承担一切责任并如数退还资金。 法定代表人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级商务主管部门推荐意见 | 市级商务主管部门（公章） 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级商务部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 省级财政部门审核意见 |  |  |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

申报企业应提供的申请材料列表

附表2

1、　营业执照副本原件和复印件（原件由受理单位核对无误后退回，复印件加盖企业公章，下同）

2、　卫生许可证

3、　菜市场平面图

4、　全部质量管理和技术管理文件目录

5、　房产证复印件或市区政府证明函件

6、　市场管理机构设置情况

7、　有关部门出具的批准建设文件和验收文件

8、  购置设备、材料和建设改造工程清单（列明设备和材料名称、型号、数量、价格、制造厂商）

9、  自建项目应当提供购置设备、材料和建设改造工程签订的合同及发票原件及复印件；统一招投标项目应当提供项目承包合同及工程结算发票原件及复印件

10、  企业自评打分表（标准化菜市场示范工程评分细表和汇总表）

11、  投资总额200万元以上的项目应提供具有合法资质的会计师事务所提供的专项资金审计报告

12、  根据有关法律法规应当提供或者省级商务、财政主管部门规定的其他材料

附表3

标准化菜市场示范工程验收评分细则

（试行）

中华人民共和国商务部　编制

标准化菜市场示范工程评分汇总表

| 序号 | 项目 | 总分 | 达标分数 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地环境 | 100 | 60-70 |  |
| 2 | 设备设施 | 100 | 60-70 |  |
| 3 | 卫生状况 | 100 | 60-70 |  |
| 4 | 商品管理 | 100 | 60-70 |  |
| 5 | 经营管理 | 100 | 60-70 |  |
| 6 | 加分项目 | 21 |  |  |
|  | 总计 | 500 | 320-370 |  |

验收小组长：　　　　　　　　　评审员：　　　　　　　、　　　　　　　　　、　　　　　　　　　        日期

注：达标应得分由省级商务主管部门会同有关部门结合试点地区实际情况确定，说明理由，并报商务部备案。

标准化菜市场示范工程评分细表

一、　场地环境（共计100分）

| 评审项目 | 评定标准 | 应得分 | 实际得分 | 评分依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通情况 | 是否便利 | 5 |  | 与居住区和商业设施配套，有连接周边的交通条件 |  |
| 周围污染源 | 安全、无污染 | 5 |  | 1公里以内无有毒有害等污染源,易燃、易爆、有毒等危险品 |  |
| 建筑物结构 | 建筑土建结构 | 5 |  | 宜为钢混结构或新型材料结构；宜为单体建筑；或独立、非单体 |  |
|  | 高度应适宜 | 5 |  | 高度宜在4米以上 |  |
|  | 采光好 | 5 |  | 菜市场应具有良好的自然采光条件 |  |
| 出入口 | 适宜人群疏散 | 10 |  | 出口应不少于2个，主要出入口门的宽度宜不小于4米 |  |
| 通道 | 购物舒适，便于人群走动 | 10 |  | 主通道不少于3米，购物通道不少于2.5米 |  |
| 停车场 | 适宜停车 | 5 |  | 应有相应面积的非机动车或机动车停车场 |  |
| 地面 | 平整 | 5 |  | 地面应平整，无明显突起 |  |
|  | 防滑 | 10 |  | 地面铺设的材料应防滑，宜为防滑地砖 |  |
|  | 易清洗 | 5 |  | 地面的铺设应便于冲洗和清洁 |  |
| 墙面 | 易清洗 | 5 |  | 内墙1.5米以下宜贴墙砖，熟食间应全贴墙砖 |  |
| 空间 | 整洁 | 5 |  | 无乱拉、乱挂 |  |
| 分区设置 | 便于消费 | 10 |  | 分区集中，有明确的标识 |  |
|  | 分区合理 | 10 |  | 如有活禽经营区应相对独立,与其他经营区隔开,相隔间距不得小于5米;如有公厕，不得熟食经营区附近； |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

二、设施设备（共计100分）

| 项目 | 评定标准 | 应得分 | 实际得分 | 评分依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设施 | 具有适宜的水量、水压 | 2 |  | 水量大，有高压水便于冲洗，应符合GB5749的规定 |  |
|  | 使用方便 | 2 |  | 各用水摊位有供水口 |  |
|  | 节水 | 3 |  | 配备有节水设施 |  |
|  | 排水隐蔽 | 5 |  | 暗渠式排水 |  |
|  | 排水顺畅 | 6 |  | 排水槽无积水，无堆积物；冰鲜禽类经营区的污水排放应增设初级隔渣过滤设施； |  |
|  | 污水处理应环保 | 2 |  | 有过滤设施，有污水处理设施,符合GB 8978 |  |
| 供电设施 | 配电应安全 | 6 |  | 配电系统应配备漏电防护装置，具有专业的配电维修人员 |  |
|  | 布局整洁 | 6 |  | 以暗线为主 |  |
|  | 使用便利 | 2 |  | 用电摊位有使用方便的电源 |  |
|  | 亮度适宜 | 4 |  | 柜台(操作台)上方灯照度应达到100lx,肉类分割剔骨操作台灯光照度不小于200lx。 |  |
|  | 特殊状态的照明保障 | 2 |  | 场内通道应配备照明灯,各出入口应设置应急灯。 |  |
| 通风设施 | 通风顺畅 | 10 |  | 菜市场内应具有良好的通风条件；自然通风达不到要求的，应采用满足通风要求的机械通风设备。 |  |
|  | 特殊区域的通风 | 5 |  | 需温控的食品专间、活禽销售点应设置通风设施。 |  |
| 垃圾处理设施 | 垃圾收集设施 | 10 |  | 配置统一的废弃物容器、垃圾桶(箱)；每个经营户应设置垃圾桶 |  |
| 消防安全设施 | 防火设施齐备 | 5 |  | 菜市场应按照GB/T17110规定标准配置灭火器材。 |  |
|  | 无火灾隐患 | 5 |  | 除熟食区外，其他交易区内不得设置生活用电和液化气设施。 |  |
| 冷冻、冷藏设施 | 有相应的冷藏设备 | 4 |  | 经营冷却肉应配备冷藏柜，温度保持在0°C-7°C。 |  |
|  | 有相应的冷冻设备 | 4 |  | 冷冻肉及冷冻水产品应配备低温冷柜，冰鲜水产品应配备冰台。 |  |
| 营业设施 | 统一、整齐 | 5 |  | 摊位柜台应按不同品类经营需要统一制作,整齐、美观 |  |
|  | 实用 | 5 |  | 柜台高度应适宜，柜面及边缘挡水凸边使用面砖或不锈钢材料制作 |  |
|  | 电子秤设置适宜 | 4 |  | 电子秤设置位置应便于消费者查看，电子秤应经过校验； |  |
|  | 活鱼区防水 | 3 |  | 活水鱼摊位外设隔水墙，隔水墙应高于鱼池（盆）上沿20cm。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

三、卫生状况（共计100分）

| 项目 | 评定标准 | 应得分 | 实际得分 | 评分依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境卫生 | 地面干燥、清洁 | 20 |  | 无可见废弃物和污渍 |  |
|  | 气味正常 | 15 |  | 无明显异味 |  |
|  | 有相应的保洁人员 | 8 |  | 应设有专职卫生监督人员和日常保洁人员。 |  |
|  | 清理及时 | 7 |  | 及时清理场地，垃圾桶应及时清理、并定期清洗 |  |
| 设施设备卫生 | 操作台应清洁 | 20 |  | 鲜肉类、水产品、熟食类加工所有的操作台、切割用具及盛器均应每天进行严格清洗、消毒，并按规定位置加盖存放。 |  |
|  | 养鱼池应清洁 | 10 |  | - 活水鱼蓄养池应用消毒水定期进行清洗、消毒，其他蓄养用具应定期清洗。 |  |
| 人员卫生 | 人员应无传染性疾病 | 10 |  | 熟食区等相关从业人员应持健康证。 |  |
|  | 穿戴整齐、卫生 | 5 |  | 熟食加工人员宜穿戴白大衣、白帽、白口罩操作，熟食加工人员不得留长指甲、涂指甲油，佩戴戒指、手链、手镯等饰品。 |  |
|  | 操作规范 | 5 |  | 不用手直接接触熟食等直接入口食品 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

四、商品管理（共计100分）

| 项目 | 评定标准 | 应得分 | 实际得分 | 评分依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进货管理 | 产品安全有保证 | 8 |  | 场内商品进货商应向供货商索取产品的来源地证明和相应的产品合格证明和卫生许可证。 |  |
|  | 进货渠道安全可靠 | 7 |  | 蔬菜宜从当地“场地挂钩”的批发市场或从农产品生产基地进货。 |  |
| 入市检测 | 进行必要的入市监测。 | 10 |  | 配置快速检测设备，对农残等项目进行入市监测 |  |
| 劣品清退 | 劣品应及时清退 | 10 |  | 场内经营的商品出现有毒、有害、过期、变质等质量卫生问题时，应及时下架封存，并报食品卫生管理部门处理，建立不合格商品退市机制。 |  |
| 禁营项目 | 不出售国家明令禁止食品 | 10 |  | 菜市场内禁止销售国家规定的野生保护动植物、病死畜禽肉、变质肉、注水肉、未经检疫肉和其他不符合食品安全卫生要求的肉类及其制成品； |  |
| 零售加工 | 保持商品干净、整齐 | 7 |  | 散装蔬菜上柜前应做洁净整理，包括去泥、去黄叶、去腐叶、去根，提倡净菜或半净菜上市。需保鲜的蔬菜应使用保鲜膜包装，需捆扎的应使用无毒材料捆扎。 |  |
|  | 提供必要的处理 | 8 |  | 熟食卤品的整理加工，肉类统货的分割剔骨，鲜活、冰鲜水产品的现场去头、去内脏、去鳞等加工服务，应使用符合卫生安全要求的刀具、刮器、绞肉机、容器等并在符合卫生要求的操作台（板）上进行。 |  |
| 商品销售 | 商品新鲜 | 5 |  | 蔬菜、水果、肉等商品应保持新鲜 |  |
|  | 品种多样 | 5 |  | 商品的品种应多 |  |
|  | 商品摆放整齐 | 5 |  | 蔬菜上柜销售前应加工整理，排列整齐，分类陈列。 |  |
|  | 符合相应的温度要求 | 5 |  | 鲜肉、豆制品经营场地内宜设有温控设施，其区域温度不高于25℃。具有冷藏设施，符合产品相应的温度要求。 |  |
|  | 具有品牌经销商 | 5 |  | 鲜肉经营宜设品牌销售区 |  |
|  | 包装标签 | 5 |  | 经营的预包装食品，其标签应符合GB 7718的规定。 |  |
|  | 包装应安全 | 5 |  | 腌制品应使用食用盛器，严禁使用化学和有毒有害的塑料桶。 |  |
|  | 包装应环保 | 5 |  | - 菜市场内禁止销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋,提倡使用无毒、可降解的环保型包装材料。实行塑料购物袋有偿使用制度，明码标价，并在商品价外收取塑料购物袋价款，一律不得免费提供塑料购物袋。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

五、经营管理（共计100分）

| 项目 | 评定标准 | 应得分 | 实际得分 | 评分依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 | 管理制度齐全 | 10 |  | 菜市场应当制定内部管理制度，包括：菜市场管理人员工作制度、岗位责任制度、市场经营者守则、食用农产品安全质量责任制度、不合格商品退出销毁制度、产品质量安全追溯制度、菜市场经营活动场内公示制度、市场档案管理制度、人员培训管理制度、环境卫生管理制度等 |  |
|  | 具有相应的记录 | 10 |  | 菜市场应建立服务台帐、顾客投诉处理台帐、食品从业人员健康检查登记台帐、计量器具台帐、校秤记录台帐、不可食用肉回收台帐等。 |  |
| 质量管理 | 产品质量好 | 5 |  | 不销售掺杂掺假、以次充好、假冒伪劣、过期失效、变质等不合格商品。发现质量问题及时处理，并通行消费者。 |  |
|  | 具备检测能力 | 5 |  | 菜市场应在场内明显处设置检测室，检测室面积不小于10平方米，应配备专业的检验人员和检测项目所需的快速定性检测设备。对上市商品进行定期和不定期的抽样检测，并公布检测结果 |  |
| 证照管理 | 经营者证照齐全 | 8 |  | 菜市场应统一审核、管理经营户的营业执照、卫生许可证等，确保证照齐全、真实、不过期。 |  |
|  | 相关证件齐全 | 7 |  | 随商品同行的合格证、检疫证、送货证、确定单等商品证（单），应由场内经营者自行保存备查。 |  |
| 价格管理 | 价格合理 | 10 |  | 价格应公平、透明，无价格欺诈、哄抬价格和低价倾销等不正当价格行为 |  |
| 计量管理 | 计量规范 | 5 |  | 市场内必须使用符合国家标准的计量器具，加强管理，定期校验。按期做好定期的计量器具强制检定工作 |  |
|  | 设置公平秤 | 5 |  | 并在菜市场显著位置设置公平秤 |  |
| 人员管理 | 管理人员应进行培训 | 7 |  | 菜市场管理人员应按照职责参加岗前培训或轮训，持证上岗，并佩戴统一印制的胸标。 |  |
|  | 经营人员培训 | 3 |  | 菜市场应建立经营者食品卫生及业务规范培训机制 |  |
| 信用管理 | 建立信用档案 | 5 |  | - 菜市场应建立场内经营者诚信经营档案，公开、公平、公正地管理场内经营者。 |  |
|  | 奖优惩劣 | 5 |  | 市场举办者应开展优秀经营户或诚信经营户的评选表彰活动。对信誉差的经营者进行曝光公示，情节严重的，可以清退出场。 |  |
| 其它服务 | 提供便利的服务 | 10 |  | - 菜市场应设立宣传栏（公示栏）、导购图（区域分布图），服务台、广播设施、顾客休息等服务设施， |  |
|  | 及时处理投诉 | 5 |  | - 菜市场应建立服务监督机制，定期对消费者进行满意度调查。菜市场显著位置设置投诉箱，公布投诉电话。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

六、加分项目

| 序号 | 加分项 | 每项3分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售各类商品应当按国家有关规定实行明码标价 |  |  |
| 2 | 菜市场可实行先行赔偿制度 |  |  |
| 3 | 具有净菜处理室 |  |  |
| 4 | 提供循环用水 |  |  |
| 5 | 销售豆制品使用冷藏设备 |  |  |
| 6 | 有价格行情显示屏 |  |  |
| 7 | 具有清真食品销售专柜 |  |  |
| 总计 |  |  |  |

附表4

- 标准化菜市场示范工程现场验收报告

菜市场名称:

地    址：

邮政编码：

中华人民共和国商务部　编制

| 菜市场名称 | 省 市 区 （名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场验收日期 | 年 月 日至 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收目的 | 确定是否满足《菜市场设置与管理规范》的要求，推荐为标准化菜市场示范工程企业 |  |  |  |  |  |  |
| 验收准则 | 《菜市场设置与管理规范》相关的国家法律法规要求 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组组长 | 姓名 |  | 审核组员 | 姓名 |  |  |  |
| 验收综述（可另附页）: 1、菜市场上报的材料： □符合／□基本符合认证标准的要求，可进入现场验收 □经现场实际核查，存在问题，需对提出的问题进行整改 2、验收小组提出需纠正的问题 项，详见下表。 序号; 事实描述; 部门. 整改验收方式：书面（ ） 现场（ ） 验收时间： 天. |
| 3、现场验收得分情况： 项目; 项目得分; 达标应得分; 实际得分. 场地环境; 100; 60-70. 设备设施; 100; 60-70. 卫生状况; 100; 60-70. 商品管理; 100; 60-70. 经营管理; 100; 60-70. 加分选项; 21. 总计. 注：达标应得分由省级商务主管部门会同有关部门结合试点地区实际情况确定。 |
| 验收报告： |  |  |  |  |  |  |  |
| 已与该菜市场协商在本次验收结束后 天内完成对所提出问题的纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核结论: □基本符合标准化菜市场验收条件，存在问题经书面验收符合要求后，建议推荐为标准化菜市场示范工程 □ 存在薄弱环节，需采取纠正措施达到标准后，经现场验证合格后，建议推荐为标准化菜市场示范工程 □ 存在严重问题，验收小组建议不推荐为标准化菜市场示范工程企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核组长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 菜市场负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式两份，菜市场存留一份，商务部门留存一份

标准化菜市场现场验收问题整改跟踪报告

附件5

菜市场名称：

验收方式： □ 书面 □ 现场

收到整改材料日期： 验收日期：

综述： 结论： 整改材料经验收：□符合 □不符合，建议： 签名： 报告日期：

审批意见： 批准人： 批准日期：